## Slide 1: Gaia
Gardening In App

## Slide 2
Agenda
5월 진행사항 총정리
앞으로 진행계획 정리
UI 계획서
5월 회비 사용내역 정리
GitHub 내용 정리

## Slide 3
5월 진행사항 총 정리
To Do List
UI 계획서
5월 예산 사용 내역 정리
5월 진행사항 총 정리
Git Hub 내용 정리
App 내부 구현
  로그인 / 회원가입 화면 구현
  App 내부 식물 배치 기능 구현
  식물 / 화분 / 아이템 구입 기능
  식물 내부 관리 화면 구현
App 외부 기능 구현
  Overlay를 사용한 view 이동 기능 구현
Data Base 설계

## Slide 4
5월 진행사항 총 정리
To Do List
UI 계획서
5월 예산 사용 내역 정리
To Do List
Git Hub 내용 정리
로그인 / 회원가입을 위한 Server 구축
식물 관리를 위한 DB 구축
Overlay 기능과 식물 내부 기능 합병
기상청으로부터 기상정보를 받아와서 화면에 날씨 정보 띄워 주기
기본 식물에 관한 Use Case와 특성 정해서 DB에 삽입하기
기본 식물에 대한 관리 기능 구현하기

## Slide 5
5월 진행사항 총 정리
To Do List
UI 계획서
5월 예산 사용 내역 정리
UI 계획서
Git Hub 내용 정리
정확한 UI 계획을 위한 전문 업체 / 강사를 방문하여, 식물의 성장단계에 따른 정보와 이미지를 계획할 것인가?
아니면 인터넷 검색을 통해서 정보를 얻고 모은 정보를 바탕으로 UI를 의뢰할 것인가?
UI 전문 업체에게 맡길 페이지와 식물 / 화분 종류 결정
전문업체에 의뢰하지 않은 UI 디자인 상의

## Slide 6
5월 진행사항 총 정리
To Do List
UI 계획서
5월 예산 사용 내역 정리
Git Hub 내용 정리
5월 예산 사용 내역
정리 보고서
발표자 : 총무 임 준혁

## Slide 7
5월 진행사항 총 정리
To Do List
UI 계획서
5월 예산 사용 내역 정리
GitHub 내용 정리
Git Hub 내용 정리
모든 팀원 github 초대
지금까지 구현 코드 github에 update
지금까지의 회의 내용 & ppt github에 update
프로젝트 제안서 / 발표 ppt / 설계서 github에 올리기
To do list github 사용

## Slide 8: Q & A

## Slide 9: Thanks